Отчет правления о выполнении сметы доходов и расходов и о выполненных работах за 2016 г.

Краткая характеристика жилого дома и основных параметров финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.

В доме всего 732 квартиры. Из них 716 квартир- это частные, а 16 квартир –государственные. Общая площадь квартир составляет 39931,7 кв. метров. Площадь нежилых помещений – 1446,5 кв.м. Почему важно знать количество государственных квартир? Это связано с тем, что получая все услуги – тепло, воду, техническое обслуживание, вывоз мусора и др. от ТСЖ, они деньги оплачивают в государственную организацию, которая только спустя несколько месяцев начинает пересылать их на расчетный счет ТСЖ. Понятно, что это создает определенные трудности с оплатой счетов за тепло, воду и др.

На расчетный счет ТСЖ поступило за год  34 575 тыс. рублей, из них от собственников жилья 30 195,3 тыс. рублей, от госквартир-959,7 тыс. рублей, от собственников нежилых помещений- 1 969,8 тыс. рублей. За аренду получено 659,8 тыс. рублей.

Текущая задолженность у собственников составляет 2930,1 тыс. рублей – это долги в течение 4 и более месяцев.

По аренде.  В аренду сданы 4 помещения: в 13 парадной – 3-и, а также в подвале 9 парадной-1 помещение. Кроме того, интернет - компании (провайдеры) оплачивают по 2 тыс. рублей в месяц за пользование стенами на чердаках для своего оборудования. Всего получено  за аренду 659,8 тыс. рублей, что больше, чем в 2015 г.- 391,4 тыс. рублей.

На 2017 год удалось заключить еще два договора аренды, в том числе и по магазину «Пятерочка», это должно увеличить сумму дохода от аренды до 850 тыс. рублей за год.

Куда расходовались полученные денежные средства?

Основные получатели денег ТСЖ- это монополисты, а также обслуживающие организации по различным сферам технической работы на доме.

А) Самым крупным получателем денег являлся ГУП ТЭК СПб.- поставщик тепла и горячей воды- 17 350,9 тыс. рублей. Более 50% всех поступлений ушло к ним!

Б) Другие крупные получатели денег- это ГУП «Водоканал» -2 720,7 тыс. рублей, обслуживающая организация «Петербургский Дом» - 4 647,8 тыс. рублей. За вывоз мусора Спецтранс -862, 4 тыс. рублей (в 2915 году мы заплатили им -1 288,4 тыс. рублей. Экономия за счет закрытия мусорной площадки.). Обслуживание лифтов «Отис-лифт» -762,0 тыс. рублей, за обслуживание телеантенны и видеонаблюдение -592,9 тыс. рублей, за обслуживание домофонов – 153,5 тыс. рублей.  Все суммы, можно увидеть в таблице «Смета доходов и расходов -план и факт».

В отчетный период правление ТСЖ в соответствии с намеченной сметой доходов и расходов на 2016г. проводило необходимые работы, добиваясь своевременного и полного  исполнения запланированного.

Для того, чтобы имелись необходимые средства для выполнения обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, перед внешними организациями, оказывающих необходимые услуги особое внимание уделялось борьбе с должниками по квартплате.  Должники привлекались к судебной ответственности, с ними работали судебные приставы,  специально приглашенные  юристы. В результате этих работ количество долгов от злостных неплательщиков снизилось почти на 1млн.50 тыс. рублей.

Юристом было подано и выиграно 5 судебных исков против злостных должников- около 500 тыс. рублей долга.  Более 20 должников самостоятельно погасили долги, в результате работы с ними членов правления и юриста.

# Смета доходов и расходов ТСЖ «Бутлерова-13» на 2016 год.

(План-факт)

| № п\п | Целевые средства на уставную деятельность (по платежам) | План Тыс./руб. | Факт Тыс./руб. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества дома (обслуж. дома, обслуж. лифта, сан. содержание террит., текущ. ремонт, ахр, обслуж. узлов учета, домофон, | 10 089.9 | 9 386.6 |  |
| 2. | Коммунальные платежи (антенна, хол. вода, гор. вода, отопление, освещение МОП, радио, расчетный центр, банк, телеантена) | 25 976.0 | 25472.8 |  |
| 3. | Арендная плата | 0,678 | 0.660 |  |
|  | Итого по статьям 1-2: | 36 065.9 | 34 575(поступило) |  |
| 4. | Поступления для инициативных работ: От арендной платы и экономии по различным статьям п.п.1-2 | 1 900.0 | 2 990.0 2.931 тыс. руб. ДОЛГИ жильцов (на конец 2016г.) | Данные поступления возможны только при ликвидации долгов собств. |
|  | Расходы по инициативным работам: |  | . |  |
| 1. | Ремонт аварийных мест кровли. | 160.0 -180.0 | 135.7 |  |
| 2. | Ремонт аварийного лифтового оборудования | 850.0– 1 950.0 | 2 123 .0 |  |
| 4. | Модернизация и ремонт ИТП, системы отопления, ХВС и ГВС | 660.0 -880.0 | 434.3 |  |
| 5. | Ремонт холлов на этажах на паритетных началах | 120.0 -140.0. | 135.3 |  |
| 6. | Благоустройство придомовой территории и пандусы на входы в парадные (12-я) | 340.0- 380.0 | 302.0 (в т.ч.освещение двора) |  |
| 8. | Замена почтовых ящиков | 50.0-60.0 | 52.4 |  |
| 9. | Резерв на непредвиденные случаи (аварийные работы) | 280-360.0 | 81.2 (пожарн.)+27.5(долги) |  |
|  | ИТОГО | 2260.0-2900.0 | 2989.4. |  |

Сведения о выполненных работах по инициативным работам в многоквартирном доме за 2016 г.

- Для выполнения работ по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме продолжалась работа с обслуживающей организацией ООО «Петербургский Дом».

Именно эта организация имеет штат сотрудников, которые ежедневно выполняют весь перечень работ по текущему обслуживанию и ремонту общедомового оборудования: управляющий, диспетчер, сантехники, электрик, уборщики, дворники. Регулярно привлекаются плотники и сварщики. Силами этой же организации проводится работа по подготовке жилого дома к эксплуатации в зимний период. Эта же организация выполняет аварийные работы в вечернее и ночное время. За выполнение работ этой организации было перечислено за год 4 678.8 тыс. руб.

Детальный отчет обслуживающей организации также представлен на сайте ТСЖ «Бутлерова-13».

- 2016 год стал своего рода «Годом лифтов».   В связи с истечение сроков эксплуатации 11 лифтов ( в парадных, заселенных в 1987-1990гг.) дома и угрозы остановки их, и вывода из  эксплуатации, в 2016 году было уделено особое внимание ремонту лифтового оборудования. Для успешного прохождения сертификации лифтового оборудования и получения разрешения на продление эксплуатации лифтов необходимо было выполнить многочисленные работы по ремонту и замене изношенных деталей и механизмов у лифтов. Учитывая, что большинство лифтов,  установленных на доме, были произведены на Ленинградском лифтовом заводе в 80-х годах прошлого столетия, который давно уже не существует, то приходилось менять целые узлы. На эти цели было потрачено 2 123,2 тыс. рублей.

- Благодаря такой предварительной подготовке лифты в июне 2016 г. прошли сертификацию. Для экспертного заключения привлекались соответствующие, независимые от обслуживающей организации, и имеющие соответствующие полномочия- организации для сертификации лифтов.  Лифты продолжают работать  и у нас будет время заботиться об их замене без причинения больших неудобств  для жильцов этих парадных.

- Безусловно, проводились ремонтные работы и на лифтах 12-и этажной части дома. Как известно, лифтовое оборудование в этой части дома пролежало на складах ОАО «Академстрой» более 7 лет после закупки до установки на дом, зачастую под дождями и снегом.

Этими работами мы добились безопасной работы лифтов на ближайшие годы. Техническое состояние этих лифтов позволяет продолжать их безопасную эксплуатацию, согласно заключению независимой организации по технической сертификации лифтового оборудования.

Нам остается установить в кабинах двустороннюю связь и привести в порядок внешний вид некоторых лифтовых кабин. В то же время по лифтам, выработавшим свой срок, подана заявка на их замену в жилищный комитет и городское Агентство по капитальному ремонту.

- В 2016 г. продолжались работы по косметическому ремонту на паритетных началах в парадных.

Проведен ремонт на 1-х этажах в парадных №№4,6,7,8

Выполнены работы по косметическому ремонту в приквартирных и прилифтовых холлах на 4,8, 9 этажах в 4 парадной.

- Продолжалась работа по упорядочиванию заполнения мусоросборной площадки, которая была закрыта в 2015 году. Недоброжелателями постоянно ломались замки, двери. Был  поджог в этом помещении. Пришлось заново покрывать железом каркас ограждения мусоросборной площадки.

Напомню, что  закрытая площадка, отсечение  посторонних от мусоросборного контейнера приносить существенную экономию, ежемесячно до 30 тыс. рублей. А на закрытие было потрачено 229,0 тыс. руб. По существу, деньги, потраченные на сооружение этого ограждения вокруг мусоросборной площадки, окупились в срок менее 10 месяцев.

- Во дворе дома, по периметру парадных выходящих во двор, была проведена модернизация освещения на современные  светильники – светодиодные лампы. Это качественно изменило ситуацию с освещенностью дворовой территории,  снизит электропотребление.

- Регулярно проводились профилактические работы на крыше. После того, как крыша была приведена в порядок  в предыдущие годы, в текущем периоде проводилась регулярная чистка от сосулек, снега, наледи на металлических окрытиях, своевременный ремонт металлических окрытий, которые отрываются в результате ветровой и снеговой нагрузки. Всего было потрачено 135,3 тыс. рублей.

- В рамках модернизации ИТП были выполнены работы по монтажу оборудования погодного регулирования на ИТП в 12 парадной. Эта система позволяет в автоматическом режиме регулировать теплоподачу и за счет дополнительной циркуляции, более равномерно распределять ее среди квартир верхних и нижних этажей.

Предварительные расчеты за 4 месяца показывают экономию до 34% теплорасходов. В 2017 г. мы должны будем переходить к наведению порядка с отопительными приборами в квартирах жильцов этой и не только этой парадной.  Уже сделаны заготовки перемычек на трубы системы отопления, которые  надо  устанавливать после окончания отопительного сезона. Надеемся, что эти работы дадут существенное уменьшение теплорасходов в доме и размер оплаты за тепло в каждой квартире.

Продолжались работы по замене вышедших из строя задвижек, отсекающих кранов на трубопроводах подачи горячей и холодной воды в парадных № 12, 15,2,3, 4,7,8. Всего выполнено работ  на сумму 126,7 тыс. рублей.

- Достаточно большая работа была проведена по заполнению форм на порталах региональных и всероссийских, по размещении информации в ГИС ЖКХ, поддержанию сайта ТСЖ- 70,0 тыс. рублей.

Правление ТСЖ «Бутлерова-13»