# Смета доходов и расходов ТСЖ «Бутлерова-13» на 2018 год.

(План и факт)

| № п\п | Целевые средства на уставную деятельность (по начислениям) | План Тыс./руб. (по начислению) | Факт Тыс./руб. (по получении) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества дома (обслуж. дома, обслуж. лифта, сан. содержание террит., текущ. ремонт, ахр, обслуж. узлов учета, домофон, | 10485,2 | 11461.8 |  |
| 2. | Коммунальные платежи (антенна, хол. вода, гор. вода, отопление, освещение МОП, радио, расчетный центр, банк, телеантена) | 26 972,0 | 27 953.2 | В межотопительный период для избежания накопления долгов производить начисления по статье «Технология в горячей воде». |
| 3. | Арендная плата | 940,0 | 938.9 |  |
|  | Итого по статьям 1-2: | 38397.2 | 40353.9 | План выполнялся по тарифам 2017 г, а факт по тарифам 2018 г. |
| 4. | Поступления для инициативных работ: От арендной платы и экономии по различным статьям п.п.1-2 | 2 900.0 |  | Данные поступления возможны только при ликвидации долгов со стороны собственников дома. |
|  | Расходы по инициативным работам: |  |  |  |
| 1. | Ремонт аварийных мест кровли. | 120.0 -135.0 | 134.3 |  |
| 2. | Ремонт аварийного лифтового оборудования | 150.0 - 350.0 | 353.2 |  |
| 4. | Модернизация и ремонт ИТП, системы отопления, ХВС и ГВС, при возможности косметический ремонт в парадных 10 и 15. | 470.0 -580.0 | 592.8 |  |
| 5. | Ремонт холлов на этажах на паритетных началах | 120.0 -140.0. | 153.8 |  |
| 6. | Замена окон на пластиковые в парадных 1,2,3, при возможности, в парадных 9,10,11. | 980.0-1100.0 | 1 058.3 |  |
| 7. | Благоустройство придомовой территории (детская площадка) | 140.0- 280.0 | 72.3 |  |
| 8. | Работы по предписанию госпожнадзора | 550.0-760.0 | 1 004 |  |
| 9. | Резерв на непредвиденные случаи (аварийные работы) | 280-360.0 | 340.4 |  |
|  | ИТОГО | 2 810,0-3 705,0 | 3709.1 |  |

Председатель правления                                                    А.Н. Снисареенко